文档编号：WY-KFKFPT-XTCSBG-01

微语全场景云客服

平台建设及运营项目系统测试报告

业主单位：【业主单位名称】

承建单位：北京微语天下科技有限公司

编制单位：北京微语天下科技有限公司

编制时间：2026年9月

版本列表

A－增加；M－修改；D－删除

| 版本号 | 日期 | 撰写人 | 修改类型 | 审核人 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09 |  | A |  | 编写测试报告初稿 |
| V1.0 | 2026-09 |  | M |  | 审核定稿 |

目  录

一、引言	1

（一）编写目的	1

（二）项目背景	1

（三）参考资料	2

（四）整体测试策略	2

（五）测试方法	3

（六）术语或缩略语	3

二、功能测试结果及缺陷分析	4

（一）详细指标及完成情况	4

（二）平台测试内容	5

1.测试功能点	5

2.测试版本	6

3.测试周期	6

（三）缺陷整体情况	6

（四）缺陷详情列表	7

（五）测试结论	7

- 一、引言

  - （一）编写目的

本测试报告为微语全场景云客服平台项目的测试分析报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，确保本系统的功能、互操作性等符合软件的设计要求，满足用户的使用要求。通过分析缺陷产生的原因和错误的分布特征，可以帮助项目管理者发现当前所采用的软件过程的缺陷，以便对系统进行升级时进行改进。

  - （二）项目背景

近年来，随着《“十四五”数字经济发展规划》等国家战略的深入实施，各行各业加速推进数字化转型，客户服务作为企业与用户沟通的核心环节，正从传统人工服务向全渠道接入、智能化应答、数据化运营方向演进。国家相关政策积极鼓励企业运用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术提升客户服务效能，构建以用户为中心的现代客户服务体系，为本项目的建设提供了良好的政策环境与发展契机。

随着移动互联网的普及，客户咨询渠道日益多元化，用户通过电话、网页、APP、微信公众号、小程序等多种渠道发起服务请求。当前客服体系建设普遍面临以下问题：各服务渠道相互割裂，客户信息与沟通记录分散，难以形成完整的客户视图；客服人员需要在多个系统之间频繁切换，重复操作多、协同效率低；常见咨询缺乏智能应答与统一知识库支撑，服务质量依赖个人经验、难以标准化；服务过程数据缺少统一的统计分析手段，管理层难以量化考核服务效能。因此，建设一套全渠道统一接入、会话智能分配、知识统一沉淀、服务全程可追溯的全场景云客服平台，具有明确的现实必要性与紧迫性。

本项目建设的全场景云客服平台定位为面向企业全场景的一体化智能客户服务平台，以微语（Bytedesk）平台为核心承载，支持网页在线客服、APP、微信公众号、微信小程序、电子邮件等全渠道客户请求的统一接入与汇聚。平台面向客服人员提供统一工作台，面向管理层提供实时监控与多维统计，面向终端客户提供便捷一致的服务体验，实现会话接待、工单流转、知识库、智能机器人等客服业务的一体化协同，助力企业构建高效、智能、可度量的现代客户服务运营体系。

平台建成后，将实现客户服务全流程的数字化与智能化：全渠道客户请求统一接入、统一路由、统一服务，实现客户问题一次接入、全网响应；智能机器人独立或辅助承接常见咨询，有效降低人工成本、提升响应速度；工单全生命周期管理打通跨部门协作流程，实现服务闭环；知识库支撑服务经验沉淀与复用，提升服务标准化水平；多维度统计数据实时呈现服务运行态势，为服务运营决策提供数据支撑，推动客户服务从成本中心向价值中心转变，为企业整体数字化运营提供有力支撑。

  - （三）参考资料

表格 1参考资料

| 序号 | 资料名称 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《需求规格说明书》、《其他设计文件》 | 产品 |
| 2 | 《UI原型设计稿》 | 产品 |
| 3 | 《GB/T 9386-2008计算机软件测试文件编制规范》 | 知识库 |

  - （四）整体测试策略

制定本项目的测试过程策略如下：

1.测试计划与测试用例设计同步进行

2.逐步完善测试用例；

测试用例的建设是一个不断完善的过程，要在有限的时间里，首先设计出一整套的测试用例，重要功能点用例需设计得完善、全面，次要功能点用例则指出测试的要点，在后续的测试工作中再逐步完善。

3.测试过程要受到控制

根据事先定义的测试执行顺序进行测试，并填写测试记录表，保证测试过程是受控的。

4.确定重点

测试重点放在各个功能模块的实现上，优先保障基础的、常用的业务能够正常运行，作为重点跟进；

5.测试技术

本项目主要以黑盒测试技术为主、白盒测试为辅的灰盒测试技术。

  - （五）测试方法

本项目功能测试主要采用黑盒测试方法，主要有边界值分析、错误推测法、场景法、功能分解法等。测试主要从系统是否按照设计要求实现模块的各个功能、数据是否完整、界面是否美观、操作是否方便等方面，对系统的各功能进行测试验证。根据编写的测试用例，逐项测试，检查系统是否达到用户要求的功能。

  - （六）术语或缩略语

表格 2缩略或术语

| 序号 | 术语/缩略语 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统测试 | 按照需求规格说明对系统整体功能进行测试。 |
| 2 | 功能测试 | 测试软件各个功能模块是否正确，逻辑是否正确。 |
| 3 | 系统测试分析 | 对测试的结果进行分析，形成报告，便于交流和保存。 |
| 4 | 黑盒测试 | 内部结构的功能或非功能测试 |
| 5 | 确认测试 | 重新执行上次失败的测试用例，考虑组件或系统以验证纠错的正确性 |
| 6 | 致命缺陷 | 指导致系统崩溃；主业务流程出现断点；导致死机；导致程序 模块丢失；内存泄漏；资源泄漏 |
| 7 | 严重缺陷 | 指被测数据处理错误；软件错误导致数据丢失；用户需求未实 现 |
| 8 | 一般缺陷 | 能导致软件的部分功能无法正常使用的缺陷；功能实现不完美或细小的错误，无论如何不会引发软件无法正常使用的缺陷 |
| 9 | 建议 | 建议性问题 |

- 二、功能测试结果及缺陷分析

  - （一）详细指标及完成情况

表格 3详细指标及完成情况

| 指标 |  | 完成情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 针对需求规格说明书、测试计划、测试用例中所列功能，设计：无致命和严重问题。 | - 测试用例覆盖率95%及以上； - 无致命和严重缺陷 | 通过 |
| 兼容性 | Android，微语V4.5.0及以上 IOS，微语V4.5.0及以上 | 满足使用 | 通过 |
| 界面 | 界面与UI保持一致 | 测试结果界面与高保真一致 | 通过 |

## （二）平台测试内容

1.测试功能点

表格 4平台测试内容

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 测试过程 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多渠道对接 | App对接 | H5客服页面对话 | App内嵌H5客服页面发起会话并完成消息收发 | 通过 |
| 2 | 多渠道对接 | 网页对接 | H5客服页面对话 | 网页聊天窗口发起会话并完成消息收发 | 通过 |
| 3 | 多渠道对接 | 微信公众号 | H5客服页面对话 | 微信公众号入口进入客服会话 | 通过 |
| 4 | 多渠道对接 | 微信小程序 | H5客服页面对话 | 微信小程序客服入口发起会话 | 通过 |
| 5 | 管理后台 | 组织管理 | 成员管理 | 成员的新增、编辑、禁用与角色分配 | 通过 |
| 6 | 管理后台 | 组织管理 | 角色与权限 | 角色创建与权限项配置、按角色授权 | 通过 |
| 7 | 管理后台 | 在线客服 | 客服管理 | 客服账号的新建、配置、状态日志与席位管理 | 通过 |
| 8 | 管理后台 | 在线客服 | 工作组 | 创建工作组并绑定客服、机器人与路由规则 | 通过 |
| 9 | 管理后台 | 在线客服 | 会话管理 | 会话查询、筛选与导出会话记录 | 通过 |
| 10 | 管理后台 | 在线客服 | 渠道管理 | 网页、微信等接入渠道的配置管理 | 通过 |
| 11 | 管理后台 | 在线客服 | 快捷按钮/表单 | 快捷按钮与表单的创建、启用与下发 | 通过 |
| 12 | 管理后台 | 知识库 | 帮助中心 | 帮助中心文章的分类管理与发布 | 通过 |
| 13 | 管理后台 | 知识库 | 大模型知识库 | 知识库文件的导入、导出与内容编辑 | 通过 |
| 14 | 管理后台 | 知识库 | 自动回复/快捷回复 | 自动回复规则与快捷回复的配置与生效验证 | 通过 |
| 15 | 管理后台 | 知识库 | 敏感词 | 敏感词添加与拦截生效验证 | 通过 |
| 16 | 管理后台 | 智能助手 | 机器人 | 机器人创建、绑定知识库与工作组、对话验证 | 通过 |
| 17 | 管理后台 | 智能助手 | 大模型 | 大模型服务商配置、模型新增与连通性验证 | 通过 |
| 18 | 管理后台 | 工单管理 | 工单数据 | 工单列表查询、筛选、导出与详情查看 | 通过 |
| 19 | 管理后台 | 工单管理 | 工单流程 | 工单流程的配置与流转验证 | 通过 |
| 20 | 管理后台 | 数据分析 | 在线客服统计 | 会话/客服/满意度/热词统计报表查看与导出 | 通过 |
| 21 | 管理后台 | 数据分析 | 工单统计 | 工单统计报表查看 | 通过 |
| 22 | 管理后台 | 数据分析 | AI机器人统计 | 机器人服务统计查看 | 通过 |
| 23 | 管理后台 | 系统设置 | 通知/邮件/短信 | 系统通知、邮件与短信通道配置 | 通过 |
| 24 | 客服工作台 | 会话接待 | 排队接入 | 排队中访客的接入与自动接入配置验证 | 通过 |
| 25 | 客服工作台 | 会话接待 | 消息收发 | 文本、图片、文件、表情消息收发 | 通过 |
| 26 | 客服工作台 | 会话接待 | 快捷回复 | 个人/团队快捷回复的使用与编辑 | 通过 |
| 27 | 客服工作台 | 会话管理 | 会话转接 | 会话转接到其他客服 | 通过 |
| 28 | 客服工作台 | 会话管理 | 会话邀请 | 邀请同事协同处理会话 | 通过 |
| 29 | 客服工作台 | 会话管理 | 结束与评价 | 结束会话并邀请访客评价 | 通过 |
| 30 | 客服工作台 | AI客服助手 | 回复建议/总结 | AI生成回复建议、会话总结与下一步建议 | 通过 |
| 31 | 客服工作台 | 工单处理 | 工单创建 | 从会话创建工单并填写工单信息 | 通过 |
| 32 | 客服工作台 | 工单处理 | 工单流转 | 工单认领、指派、处理、解决全流程 | 通过 |
| 33 | 客服工作台 | 工单处理 | 内部工单 | 内部工单创建与处理人评价 | 通过 |
| 34 | 客服工作台 | 通讯录 | 联系人 | 组织内联系人与外部联系人查看、发起会话 | 通过 |
| 35 | 客服工作台 | 数据 | 会话记录 | 会话记录查询与留言管理 | 通过 |
| 36 | 访客端 | 会话 | 机器人接待 | 机器人常见问题回答、猜你想问、转人工 | 通过 |
| 37 | 访客端 | 会话 | 人工接待 | 转人工排队、客服接待与消息收发 | 通过 |
| 38 | 访客端 | 会话 | 留言与评价 | 客服离线留言提交、满意度评价 | 通过 |
| 39 | 访客端 | 我的工单 | 创建工单 | 访客创建工单并填写联系方式 | 通过 |
| 40 | 访客端 | 我的工单 | 工单列表与详情 | 工单列表查看、详情与处理流程时间线 | 通过 |
| 41 | 访客端 | 我的工单 | 工单验证 | 工单解决后访客确认已解决/未解决 | 通过 |

2.测试版本

本次功能测试所涉及的全场景云客服平台应用版本号分别为V0.1、V0.2、V0.3；

3.测试周期

V0.1版测试周期为：2026.08.03-2026.08.21
      
      
      
      
      
      ；

V0.2版测试周期为：2026.08.24-2026.09.04；V0.3版（V4.5.0）测试周期为：2026.09.05-2026.09.12
      
      ；

  - （三）缺陷整体情况

表格 5缺陷整体情况

| 严重性 | 待修复 | 待验证 | 待讨论 | 已关闭 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致命缺陷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严重缺陷 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 一般缺陷 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 建议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |

  - （四）缺陷详情列表

表格 6缺陷详情列表

| 序号 | 缺陷描述 | 严重性 | 发现版本 | 是否解决 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理后台，导入知识库文件错误。 | 严重缺陷 | V0.1 | 是 |
| 2 | 管理后台，导出会话记录错误 | 严重缺陷 | V0.1 | 是 |
| 3 | 管理后台，导出消息记录错误。 | 严重缺陷 | V0.1 | 是 |
| 4 | 管理后台，导出工单记录错误 | 严重缺陷 | V0.1 | 是 |
| 5 | 管理后台，设置大模型错误 | 一般缺陷 | V0.2 | 是 |

  - （五）测试结论

本版本主要针对微语全场景云客服平台的测试，共发现5个缺陷，均已修复完成，无遗留缺陷，功能正常。符合测试标准，测试通过。