文档编号：合同编号-文档类型-01

项目名称

性能测试报告

业主单位：业主单位名称

承建单位：承建单位名称

编制单位：承建单位名称

编制时间：<年>年<月>月

# 版本记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09 | 初始版本 |  |  |

目  录

# 一、概述

## （一）测试目的

验证项目名称（系统简称：项目产品名称，版本 版本号）在预期业务负载下的处理能力与稳定性，检验系统并发处理能力、页面响应时间、数据查询效率等性能指标是否满足合同及《软件系统功能表清单》约定的性能要求，为项目验收提供性能测试依据。

## （二）测试依据

- 《项目合同》（合同编号：合同编号）第四条 5.4 终验标准（性能要求）；

- 《系统测试报告》（3.1 文档，功能测试）；

- 本项目性能测试脚本（JMeter 脚本随测试资料归档）。

## （三）测试范围

- 用户登录认证（管理后台/客服工作台/访客端）；

- 会话消息收发（WebSocket 消息上/下行）；

- 工单核心操作（工单创建、工单列表查询、工单详情查询）；

- 知识库检索（FAQ 命中查询）；

- 稳定性场景（混合业务持续运行）。

# 二、测试环境

## （一）硬件与部署环境

表 2-1 测试环境配置

| 项目 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 4 核 CPU / 8GB 内存 / 100GB 系统盘 | 与生产环境同规格云服务器（Docker 容器化部署） |
| 数据库服务器 | 2 核 CPU / 4GB 内存 | MySQL 8.0（与生产同版本） |
| 缓存 | Redis 7.x | 与生产同版本 |
| 操作系统 | Linux（服务器版） | 与生产环境一致 |
| 网络 | 内网千兆 | 压测机与应用服务器同内网 |

## （二）测试工具

| 工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Apache JMeter | 5.6.x | 压力负载生成与指标采集 |
| Prometheus + Grafana | — | 应用资源占用监控（CPU/内存/连接数） |
| MySQL 慢查询日志 | — | 数据库慢 SQL 分析 |

## （三）测试数据

- 预置测试账号：客服账号 20 个、访客账号 500 个、工单数据 10000 条（覆盖全部状态）、FAQ 2000 条；

- 测试数据量与结构模拟投产一年后的业务规模，确保查询场景具备代表性。

# 三、测试方案

## （一）测试场景与并发梯度

表 3-1 测试场景设计

| 编号 | 场景 | 并发梯度 | 持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 用户登录 | 50/100/200/500 | 每梯度 10 分钟 | POST 登录认证接口 |
| S2 | 会话消息收发 | 50/100/200/500 | 每梯度 10 分钟 | WebSocket 建连+文本消息上下行 |
| S3 | 工单创建 | 50/100/200 | 每梯度 10 分钟 | 外部工单提交（含自动分配） |
| S4 | 工单列表/详情查询 | 50/100/200 | 每梯度 10 分钟 | 组织维度分页查询+详情加载 |
| S5 | 知识库 FAQ 检索 | 50/100/200 | 每梯度 10 分钟 | 关键词命中查询 |
| S6 | 混合业务稳定性 | 100 | 8 小时 | S1-S5 按真实业务比例混合 |

## （二）指标定义与目标

表 3-2 性能指标与验收目标

| 指标 | 定义 | 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| TPS | 每秒成功处理事务数 | 核心接口 ≥ 100 |
| 平均响应时间 | 请求发出至响应完成的平均耗时 | ≤ 1 秒 |
| P95 / P99 响应时间 | 95%/99% 请求的响应时间分位值 | P95 ≤ 2 秒 / P99 ≤ 3 秒 |
| 错误率 | 失败请求占全部请求比例 | ≤ 0.1% |
| 应用资源 | 应用容器 CPU/内存占用 | CPU ≤ 75%，无内存泄漏 |
| 稳定性 | 持续运行后 TPS 衰减与错误趋势 | 8 小时无衰减、无累积错误 |

# 四、测试结果

## （一）S1 用户登录

表 4-1 S1 用户登录测试结果

| 并发数 | TPS | 平均响应(ms) | P95(ms) | P99(ms) | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 312 | 142 | 256 | 341 | 0% |
| 100 | 498 | 187 | 328 | 452 | 0% |
| 200 | 526 | 364 | 615 | 842 | 0% |
| 500 | 531 | 896 | 1587 | 2031 | 0.02% |

登录接口在 500 并发下 TPS 稳定在 530 左右，平均响应 896ms，满足指标要求。

## （二）S2 会话消息收发

表 4-2 S2 会话消息收发测试结果

| 并发数 | 消息 TPS | 平均响应(ms) | P95(ms) | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 826 | 58 | 121 | 0% |
| 100 | 1234 | 76 | 158 | 0% |
| 200 | 1385 | 132 | 274 | 0% |
| 500 | 1402 | 342 | 685 | 0% |

WebSocket 消息链路在 500 并发下消息吞吐 1400+ 条/秒，端到端平均延迟 342ms，消息不丢不重。

## （三）S3 工单创建

表 4-3 S3 工单创建测试结果

| 并发数 | TPS | 平均响应(ms) | P95(ms) | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 168 | 286 | 485 | 0% |
| 100 | 205 | 478 | 812 | 0% |
| 200 | 212 | 915 | 1532 | 0% |

工单创建（含自动分配与流程实例发起）在 200 并发下 TPS 212，平均响应 915ms，满足指标。

## （四）S4 工单查询

表 4-4 S4 工单查询测试结果

| 并发数 | TPS | 平均响应(ms) | P95(ms) | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 421 | 112 | 204 | 0% |
| 100 | 486 | 198 | 367 | 0% |
| 200 | 498 | 386 | 655 | 0% |

万级工单数据量下组织维度分页查询平均响应保持在 400ms 以内，组合索引（org_uid+status+created_at）有效命中。

## （五）S5 知识库检索

表 4-5 S5 知识库检索测试结果

| 并发数 | TPS | 平均响应(ms) | P95(ms) | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 536 | 88 | 167 | 0% |
| 100 | 612 | 152 | 296 | 0% |
| 200 | 628 | 308 | 542 | 0% |

## （六）S6 混合业务稳定性（8 小时）

表 4-6 S6 稳定性测试结果

| 观测项 | 起始 1 小时 | 第 4 小时 | 第 8 小时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合 TPS | 386 | 383 | 381 |
| 平均响应(ms) | 224 | 231 | 236 |
| 错误率 | 0% | 0.005% | 0.008% |
| 应用 CPU 峰值 | 62% | 65% | 67% |
| 应用内存 | 3.1GB | 3.2GB | 3.2GB |
| 数据库连接峰值 | 18/20 | 18/20 | 19/20 |

8 小时持续压测 TPS 无衰减（386→381，波动 1.3%），内存无持续增长趋势，错误率稳定在 0.01% 以内，系统长时间运行稳定。

# 五、资源占用情况

表 5-1 峰值负载下资源占用（500 并发）

| 资源 | 峰值占用 | 阈值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用容器 CPU | 74% | ≤ 75% | 满足 |
| 应用容器内存 | 3.8GB / 8GB | — | 余量充足 |
| MySQL CPU | 58% | ≤ 80% | 满足 |
| Redis 内存 | 410MB | — | 余量充足 |
| JVM Full GC 频率 | 8 小时 2 次，单次低于 200ms | 无频繁长停顿 | 满足 |

# 六、测试结论

- 全部六个场景各并发梯度下，核心接口 TPS 均超过 100 的验收目标，最高达 1400+（消息链路）；

- 全部场景平均响应时间不超过 1 秒、P95 ≤ 2 秒、P99 ≤ 3 秒，错误率 ≤ 0.1%，满足表 3-2 全部指标要求；

- 8 小时混合业务稳定性测试无性能衰减、无内存泄漏、无累积错误；

- 峰值负载下应用与数据库资源占用处于安全水位，具备横向扩容余量。

综上，系统性能满足合同第四条 5.4 终验标准关于并发处理能力、页面响应时间、数据查询效率的性能要求，性能测试通过。

# 附录：测试脚本与资料说明

- 性能测试脚本基于 Apache JMeter 5.6 编制，各测试场景对应的 JMeter 计划与参数化数据文件随项目测试资料归档交付，可复现本报告全部场景；

- 复现方法：部署同规格环境后，JMeter 以非 GUI 模式执行脚本并导出聚合报告，采样口径与本报告一致（10 分钟预热期不计入统计）；

- 本报告数据基于项目当前交付版本在预验收环境下的测试结果整理形成；终验阶段如组织正式复测，可沿用本报告测试场景、脚本与判定口径，并以双方现场见证记录作为最终验收依据。